◆ JYOTISH NUMEROLOGY ◆

Arquitectura Técnica & Roadmap de Producto

Versión 1.0  ·  Marzo 2026  ·  Documento Interno

| Expo + React Native iOS · Android · Web | Node.js + Supabase Backend seguro | Claude API + RevenueCat IA + Monetización |
| --- | --- | --- |

# 1. Visión del Producto

Jyotish Numerology es una aplicación móvil y web que genera lecturas numerológicas personalizadas basadas en el sistema hindú/Pitagórico. Su diferenciador principal es el uso de Claude API para producir interpretaciones ricas, narrativas y únicas — no textos genéricos hardcodeados.

Propuesta de valor central

• Calculas tus números en segundos ingresando nombre y fecha de nacimiento

• Recibes una lectura narrativa y personalizada generada por IA

• Puedes crear perfiles de tu pareja, hijos y familia completa

• Obtienes lecturas de compatibilidad de pareja y dinámica familiar

• Descargas tu mapa completo como HTML/PDF de diseño premium

• Todo desde una app nativa iOS/Android + webapp unificadas

## 1.1 Modelo Freemium

La app opera bajo un modelo freemium. El tier gratuito sirve como gancho y demostración del valor; el tier premium convierte a los usuarios que quieren profundidad.

| Dimensión | Gratis ✔ | Premium ⭐ |
| --- | --- | --- |
| Cálculo de números | Todos los 5 números | Todos los 5 números |
| Interpretación | Resumen 2-3 líneas por número | Lectura narrativa completa (Claude API) |
| Perfiles familiares | Solo perfil propio | Ilimitados |
| Compatibilidad | No disponible | Pareja, hijos, familia completa |
| Exportar | No disponible | HTML + PDF descargable |
| Año personal | Texto genérico | Análisis profundo del ciclo actual |
| Historial | No | Sí, en la nube (Supabase) |

## 1.2 Precios sugeridos

- Mensual: $4.99 USD / mes

- Anual: $29.99 USD / año (ahorro ~50%)

- Lectura única: $1.99 USD por lectura (compra individual, sin suscripción)

RevenueCat maneja los tres productos en App Store, Google Play y Stripe (web) con un solo SDK.

# 2. Stack Técnico Completo

## 2.1 Frontend — Expo + React Native

Un solo repositorio genera la app de iOS, Android y la webapp. Expo simplifica el build, el OTA updates y la publicación en stores.

Librerías clave del frontend

• expo ~51 — base del proyecto, managed workflow

• expo-router — navegación file-based (similar a Next.js App Router)

• react-native-reanimated — animaciones fluidas (60fps) para la UI mística

• react-native-purchases — SDK de RevenueCat para iOS/Android/Web

• @supabase/supabase-js — auth y lecturas guardadas

• expo-print + expo-sharing — generar y compartir el HTML/PDF

• react-native-linear-gradient — los fondos oscuros con gradientes

• zustand — estado global ligero (perfiles, lectura activa)

• @tanstack/react-query — manejo de peticiones al backend

## 2.2 Backend — Node.js + Supabase

El backend tiene dos responsabilidades principales: mantener la API key de Claude segura y validar los pagos de RevenueCat antes de generar lecturas premium.

| Supabase (BaaS) | Node.js API (Express o Fastify) |
| --- | --- |
| Auth con Apple/Google Sign-In | POST /generate-reading |
| Tabla profiles (usuarios) | POST /generate-compatibility |
| Tabla family_members | POST /generate-family |
| Tabla readings (lecturas generadas) | Webhook: POST /revenuecat/webhook |
| Storage para exportar HTMLs | GET /export/reading/:id |
| Row Level Security (RLS) | Middleware de auth (JWT Supabase) |
| Realtime para sync entre dispositivos | Rate limiting (1 lectura/min free) |

## 2.3 Claude API — El Motor de Interpretaciones

Cada lectura premium hace una llamada a Claude API con un prompt altamente estructurado que incluye todos los números calculados y el sistema de numerología hindú. Claude devuelve la interpretación en JSON estructurado que el app renderiza en el HTML de diseño.

Estrategia de prompts

• System prompt: 500 palabras describiendo el sistema numerológico hindú/Pitagórico completo

• User prompt: nombre, fecha, números calculados, tipo de lectura (personal/pareja/familia)

• Output: JSON con campos por sección (alma, regalo, karma, destino, mision, sintesis)

• Modelo: claude-sonnet-4-20250514 (balance costo/calidad óptimo)

• Max tokens: 2000 por lectura personal, 4000 para familia (4 personas)

• Cache: lecturas guardadas en Supabase — si los mismos números ya existen, no se vuelve a llamar

• Idioma: las lecturas se generan en el idioma del dispositivo (ES/EN por ahora)

## 2.4 RevenueCat — Monetización

RevenueCat abstrae la complejidad de App Store Connect, Google Play Billing y Stripe en una sola API. El webhook de RevenueCat actualiza la tabla subscriptions en Supabase en tiempo real.

Flujo de pago

1. Usuario toca 'Desbloquear lectura completa' en la app

2. react-native-purchases abre el sheet nativo de pago (App Store / Google Play)

3. RevenueCat valida el pago y dispara webhook a nuestro backend

4. Backend actualiza is_premium = true en tabla profiles de Supabase

5. App detecta el cambio (Supabase realtime) y habilita la generación vía Claude API

6. En web: mismo flujo pero con Stripe Checkout (gestionado por RevenueCat)

# 3. Arquitectura del Sistema

## 3.1 Esquema de base de datos (Supabase)

Tabla: profiles

id uuid PK (= auth.users.id)

full_name text

birth_date date

language text default 'es'

is_premium bool default false

rc_customer_id text (RevenueCat customer ID)

created_at timestamptz

Tabla: family_members

id uuid PK

user_id uuid FK → profiles.id

full_name text

birth_date date

relation text (pareja ¦ hijo ¦ madre ¦ padre ¦ amigo ¦ otro)

numbers jsonb (alma, regalo, karma, destino, mision calculados)

created_at timestamptz

Tabla: readings

id uuid PK

user_id uuid FK → profiles.id

type text (personal ¦ pareja ¦ familia)

members jsonb (array de IDs de family_members involucrados)

summary text (resumen gratis, hardcodeado)

full_content jsonb (interpretación completa de Claude, solo premium)

html_export text (URL del HTML en Supabase Storage)

created_at timestamptz

## 3.2 Flujo de una lectura premium

Este es el flujo completo desde que el usuario toca 'Generar lectura' hasta que recibe su HTML descargable:

- Usuario ingresa nombre y fecha de nacimiento en la app

- App calcula los 5 números localmente (sin llamada al servidor)

- App muestra resumen gratuito (3 líneas por número, hardcodeado)

- Si usuario es premium: app llama a POST /generate-reading con JWT

- Backend verifica JWT, verifica is_premium en Supabase

- Backend verifica si ya existe lectura cacheada para esos números

- Si no existe: llama a Claude API con el prompt estructurado

- Backend guarda resultado en tabla readings + genera HTML

- Sube HTML a Supabase Storage y devuelve URL firmada al cliente

- App renderiza la lectura completa y habilita botón de descarga

# 4. Estructura de la App (Navegación)

## 4.1 Pantallas principales

(tabs) — Navegación principal (post-login)

/ → Home / Mi lectura personal

/family → Mi familia (lista de perfiles creados)

/readings → Historial de lecturas generadas

/profile → Cuenta, suscripción, preferencias

Flujo de lectura

/reading/personal → Lectura de sí mismo

/reading/new-member → Agregar persona (nombre + fecha)

/reading/member/:id → Lectura individual de un familiar

/reading/compatibility/:id → Compatibilidad tú + persona

/reading/family → Selección de miembros para lectura familiar

/reading/family/result → Resultado lectura familiar (hasta 6 personas)

/reading/:id/export → Preview HTML + botón descargar/compartir

Auth & Onboarding

/onboarding → 3 pantallas intro (carrusel con diseño místico)

/auth/login → Apple Sign-In / Google Sign-In / Email

/auth/setup → Ingresa tu nombre y fecha (primer uso)

/paywall → Pantalla de upgrade (RevenueCat Paywalls)

# 5. Roadmap de Desarrollo

## Fase 1 — Fundamentos (Semanas 1-4)

### Setup del proyecto

- Inicializar repo Expo + expo-router

- Configurar Supabase: auth, tablas profiles + family_members + readings

- Setup RevenueCat: crear productos en App Store Connect + Google Play Console

- Setup Node.js API (Render.com o Railway para deploy sencillo)

- Variables de entorno: Claude API key, Supabase URL/anon key, RC API key

### Motor de cálculos numerológicos

- Implementar tabla Pitagórica completa con vocales/consonantes

- Calcular: alma, regalo, karma (día de nacimiento), destino (fecha completa), misión (suma total)

- Calcular año personal (fecha nacimiento + año del último cumpleaños)

- Identificar números maestros: 11, 22, 33 (no reducir)

- Tests unitarios: cubrir con los 4 mapas ya calculados como casos de prueba

### UI base

- Diseñar design system: tipografía, colores, componentes (NumberRing, Card, HighlightBox)

- Pantallas: Onboarding, Auth, Setup inicial, Home con lectura personal

- Modo oscuro único (no soporte light mode en v1 — simplifica el diseño)

## Fase 2 — Core Premium (Semanas 5-8)

### Integración Claude API

- Escribir y refinar system prompt principal (numerología hindú/Pitagórica)

- Prompts específicos para: lectura personal, compatibilidad pareja, familia

- Endpoint POST /generate-reading con validación de premium

- Sistema de caché en Supabase (evitar llamadas duplicadas)

- Manejo de errores: timeouts, rate limits, fallback a resumen genérico

### Generación de HTML/PDF

- Portar los templates HTML de las lecturas actuales a templates dinámicos (Handlebars o template literals)

- Backend genera el HTML con los datos de Claude, lo sube a Supabase Storage

- App descarga y muestra HTML en WebView (expo-web-browser)

- Opción compartir: expo-sharing para enviar el HTML por WhatsApp/email

### RevenueCat Paywall

- Integrar react-native-purchases en iOS y Android

- Crear paywall con RevenueCat Paywalls (no-code, A/B testeable)

- Webhook backend: actualizar is_premium en Supabase al pagar

- Restore purchases (requerido por App Store guidelines)

## Fase 3 — Familia & Compatibilidad (Semanas 9-12)

### Módulo de familia

- Pantalla 'Mi familia': crear, editar, eliminar perfiles

- Lectura individual de cualquier miembro

- Lectura de compatibilidad: tú + cualquier miembro

- Lectura familiar: selección de hasta 6 personas + lectura colectiva

- Prompts específicos de Claude para cada tipo de lectura

### Historial & Exportación

- Pantalla 'Mis lecturas': lista con fecha, tipo, miembros involucrados

- Re-abrir cualquier lectura guardada (desde caché en Supabase)

- Exportar como PDF via expo-print

- Compartir en redes: generar imagen de preview (card 1:1) con expo-canvas

## Fase 4 — Lanzamiento (Semanas 13-16)

### Publicación en stores

- Screenshots y metadata para App Store (10 imágenes, descripción ES + EN)

- Screenshots para Google Play (phone + tablet)

- Privacy policy y Terms of Service (obligatorio para ambas stores)

- App Review checklist: restorepurchases, delete account, no uso de IDFA

- EAS Build + EAS Submit para automatizar el proceso de publicación

### Webapp

- Expo for Web con Next.js adapter (o direct Expo web)

- Stripe Checkout vía RevenueCat para pagos web

- Deploy en Vercel (auto-deploy desde main branch)

- Dominio propio + SSL

# 6. Estructura de Costos Operativos

| Servicio | Plan | Costo mensual (USD) | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Pro | $25 | 500k MAU, 8GB DB, 100GB storage |
| Claude API | Pay-per-use | ~$15-80 | Depende de lecturas generadas (~$0.01/lectura) |
| RevenueCat | Starter | $0 | Gratis hasta $2,500 MRR |
| Render.com | Starter | $7 | Node.js API (1 instancia) |
| Vercel | Pro | $20 | Webapp (necesario para uso comercial) |
| Apple Dev | Anual | $8.25 | ($99/año) |
| Google Play | Único | ~$2.08 | ($25 pago único, amortizado) |
| Total estimado |  | $77 - $142 | Según volumen de lecturas |

Proyección de break-even

Con precio de $4.99/mes: se necesitan 28-30 suscriptores activos para cubrir costos

Con precio de $29.99/año: se necesitan 5-6 suscriptores anuales para break-even mensual

A 100 suscriptores mensuales: ~$420/mes neto (después de costos y comisión del 30% de stores)

A 500 suscriptores mensuales: ~$2,300/mes neto

RevenueCat no cobra hasta $2,500 MRR — los primeros meses son 100% para ti

# 7. Decisiones Técnicas Clave

| ✅ Decisiones ya tomadas | ⚠️ Decisiones pendientes |
| --- | --- |
| Expo managed workflow (no bare) | ¿Nombre final de la app? |
| Claude API para interpretaciones | ¿Soporte para números maestros 22 y 33? |
| Node.js + Supabase en backend | ¿Máximo de miembros por familia? |
| RevenueCat para todos los pagos | ¿Notificaciones push (año personal, etc.)? |
| Modo oscuro único en v1 | ¿Integración con calendarios? |
| ES + EN como idiomas iniciales | ¿Soporte para otros sistemas (chino, cabalístico)? |
| HTML como formato de exportación | ¿Versiones táblet (iPad/Android tablet)? |

## 7.1 Por qué Expo y no React Native bare

- EAS Build simplifica enormemente los builds para iOS y Android

- OTA updates (sin pasar por review de la store en actualizaciones menores)

- expo-router es la mejor experiencia de navegación file-based en RN hoy

- La única razón para ir bare sería necesitar SDKs nativos muy específicos — no es nuestro caso

## 7.2 Por qué caché de lecturas en Supabase

- Una lectura con los mismos números producirá interpretaciones muy similares

- Evita costos redundantes en Claude API

- Hace el tiempo de respuesta casi instantáneo para lecturas ya generadas

- Se puede hashear la combinación de números como cache key: alma+regalo+karma+destino+mision

## 7.3 Seguridad de la API key de Claude

- La API key NUNCA se envía al cliente

- Toda llamada a Claude pasa por el backend Node.js

- El backend verifica el JWT de Supabase antes de cada llamada

- Rate limiting por usuario: máximo 10 lecturas/hora para premium, 0 para free

# 8. Estructura del Repositorio

Monorepo recomendado

jyotish-numerology/

├── apps/

│ ├── mobile/ ← Expo app (iOS + Android + Web)

│ └── api/ ← Node.js + Express API

├── packages/

│ ├── numerology/ ← Motor de cálculos (shared, con tests)

│ ├── prompts/ ← Prompts de Claude (versionados)

│ └── html-templates/ ← Templates HTML de lecturas

├── supabase/

│ ├── migrations/ ← SQL migrations versionadas

│ └── seed.sql ← Datos de prueba

├── .env.example

└── turbo.json ← Turborepo para builds paralelos

El paquete packages/numerology contiene el motor de cálculos en TypeScript puro y se puede usar tanto en el frontend (cálculo local instantáneo) como en el backend (verificación antes de llamar a Claude).

Los prompts de Claude en packages/prompts son archivos .ts que exportan funciones que reciben los números y devuelven el prompt formateado. Versionarlos en el repo permite iterar la calidad de las interpretaciones sin tocar la lógica de negocio.

Jyotish Numerology · Documento interno · Marzo 2026